Ontwikkelopdracht Rollen & rechten

| 1 augustus 2025 | Versie 1.0 |
| --- | --- |

Ontwikkelopdracht 08. Rollen en rechten

Verantwoordelijke

| Categorie | Beleid |
| --- | --- |
| Thema | Rollen en rechten |

Omschrijving opdracht

| Doel | Ontwikkelen van een helder, eenduidig en OKE-proof beleid voor het gebruik van rollen, rechten en functietoewijzingen in het digitale examenproces, gebaseerd op MORA en toepasbaar in Osiris/OnTrac. |
| --- | --- |
| Omschrijving | In het digitale examenproces zijn veel verschillende actoren betrokken (student, docent, SLB'er, examenbureau, examencommissie, beoordelaar, surveillant). Elk van deze rollen heeft specifieke taken en toegangsniveaus in verschillende systemen. De huidige praktijk is versnipperd; instellingen hanteren uiteenlopende benamingen, verantwoordelijkheden en autorisatieniveaus. De opdracht richt zich op: - Uniforme rolbeschrijvingen (functie, taak, recht) per stap in het examenproces - Eenduidige mapping op systemen Remindo/TEL/Eduarte - Vastleggen van rolverantwoordelijkheid bij kritieke handelingen (bijv. aanmelden, beoordelen, vaststellen resultaat) - Beleidsafspraken over autorisatiebeheer en wijziging van rechten |
| Draagt bij aan het realiseren van (onderdelen van) de volgende mijlpalen uit de projectplanning | Overzicht rollen en rechten matrix. Harmonisatie exameninrichting in systemen Versterking juridische borging en audittraceerbaarheid |
| Concreet opgeleverd resulta(a)t(en) | - Beleidsdocument "Rollen en Rechten in OKE-examinering" - Uniforme rol- en rechtenmatrix (functie – taak – profiel – systeem) - Inrichtingsinstructie per systeem - Format voor autorisatiebeheer + wijzigingslogica. |
| Draagt op de volgende wijze bij aan andere beleidsonderdelen (optioneel) | ICT/Security: Zorgt voor veilige inrichting van gebruikersprofielen HR/Opleidingen: Heldere verwachtingen en functietoewijzing per actor Examencommissie & Juridisch: Voorkomt rolverwarring en verantwoordelijkheidsverschuiving Beheer & Support: Ondersteunt stabiele inrichting en minder fouten |

Planning

| Startdatum-Einddatum |  |
| --- | --- |
| Submijlpalen | Week 1: Inventarisatie verschillen in rolbenamingen en rechten Week 2–3: Voorstelmatrix + bijbehorende beleidskaders Week 4: Systeemtechnische toets met functioneel beheerders Week 5–6: Eindversie + instructiedocument voor toolbox |

Team

| Verantwoordelijke binnen domein (dit kan iemand anders zijn dan de projectleider van het domein) |  |
| --- | --- |
| Betrokkenen bij deze opdracht | Projectgroep |
| Benodigde uren per betrokkene | Projectgroep: 6 uur Coördinatie beleidsadviseur: 4 uur |

Randvoorwaarden

| Benodigde concrete input van andere aspectenincl. evt. opleverdatum (indien van toepassing) |  |
| --- | --- |
| Out of pocket kosten incl. specificatie (indien van toepassing) |  |

* Verdeling capaciteit periodiek af te stemmen in het projectteamoverleg