# Workshop – Koppelvlakken (OKE) uitwerken voor BOP‑SI implementatie

Instelling X | Focus: stappenplan per koppelvlak en vertaling naar BOP‑SI onderdelen (deelnemersregistratie, toetsplanning, toetsafname)

## 1. Doel en beoogde opbrengst

In deze workshop werkt het kernteam van Instelling X de te doorlopen stappen uit om de OKE‑koppelvlakken werkend te krijgen in het eigen applicatielandschap en procesinrichting. De workshop levert een gedragen overzicht op van: (1) welke koppelvlakken in scope zijn, (2) welke keuzes en randvoorwaarden gelden, (3) welke activiteiten en deliverables nodig zijn per koppelvlak, en (4) wie eigenaar is van welke acties.

## 2. Voorbereiding

| Duur | 1 werksessie van 3 uur (optioneel +1 uur verdieping per koppelvlak) |
| --- | --- |
| Deelnemers (advies) | Projectleider examinering, Functioneel beheer (SIS/TPL/TAS), Informatie­manager/architect, Examenbureau, vertegenwoordiging onderwijs, ICT‑beheer/security, leverancier(s) waar relevant |
| Benodigdheden | Ruimte met scherm, (digitale) procesplaten, toegang tot inrichting (test/acceptatie), notuleertool (bijv. Miro/Teams/OneNote), print of PDF van handreiking OKE‑SI en BOP‑SI procesoverzicht |
| Input | Huidige situatie applicatielandschap (SIS/TPL/TAS), lijst examenleveranciers, scope examens (kennis/praktijk), gewenste MORA‑route(s), voorbeeld toetsinstrument en voorbeeld toetsmoment |
| Output | Ingevulde koppelvlakken‑backlog (activiteiten, eigenaar, planning), beslispuntenlijst, risico‑ en afhankelijkhedenlijst |

## 3. Overzicht koppelvlakken en relatie met BOP‑SI

| BOP‑SI onderdeel | Koppelvlak | Kern van de uitwisseling | Typische systemen (voorbeeld) | Belangrijkste deliverable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deelnemersregistratie | K0 | Toetscatalogus / toetsinstrumenten beschikbaar maken voor planning/afname | SIS/TPL ↔ TAS (bijv. Eduarte/TEL ↔ Remindo) | Gekoppelde toetscatalogus + mapping toetsinstrumenten |
| Deelnemersregistratie | K1 | Studentgegevens + inschrijvingen (opleiding/onderdeel) voor de juiste ‘resultatenboom’ | SIS ↔ TPL/TAS | Correcte student‑/opleiding‑/resultaatstructuur + IDs |
| Toetsplanning | K2 | Zittingsplan: toetsmoment + instellingen + deelnemers + rollen/medewerkers | TPL ↔ TAS | Werkend ‘zittingsplan’ (aanmaken/bijwerken) |
| Toetsafname | K3 | Afnamegegevens + (voorlopige) resultaten + bewijslast/documenten terug | TAS ↔ TPL/SIS | Resultaatberichten + documentstroom end‑to‑end |
| Toetsplanning | K4 | Zittingsverslag/proces‑verbaal beschikbaar + koppeling aan vaststellen | TAS ↔ TPL/SIS | Digitaal proces‑verbaal / zittingsverslag in juiste dossierlocatie |
| Resultaten & inzage | K5 | Publiceren resultaat + inzage/bezwaar + zichtbaarheid in resultatenboom | SIS (resultatenboom) ↔ Portalen | Uniforme publicatie‑ en inzageflow |

## 4. Workshopagenda (3 uur)

| Tijd | Onderdeel | Werkvorm | Resultaat |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00–0:15 | Opening en scope | Plenair | Gedeeld beeld: welke examens/leveranciers en welke koppelvlakken in scope |
| 0:15–0:35 | Huidige situatie (IST) en gewenste route (SOLL) | Plenair + korte inventarisatie | IST/SOLL per BOP‑SI onderdeel en gekozen MORA‑routes |
| 0:35–2:35 | Uitwerken koppelvlakken K0–K5 (blok per koppelvlak) | Werken met vragenlijst + invultabellen | Ingevulde koppelvlak‑tabellen incl. keuzes, acties, owners, afhankelijkheden |
| 2:35–2:55 | Backlog & prioritering | Plenair | Geprioriteerde backlog + besluitpunten |
| 2:55–3:00 | Afronding en afspraken | Plenair | Planning vervolg en oplevermomenten |

## 5.K0 Toetscatalogus / toetsinstrumentarium verbinden

Zorgen dat het toetsinstrumentarium (toetscatalogus, toetskenmerken, hulpmiddelen, versies/varianten) eenduidig beschikbaar is voor de keten. Dit is de basis voor planning (K2) en afname (K3/K4).

| Item | Inhoud |
| --- | --- |
| Doel | Zorgen dat het toetsinstrumentarium (toetscatalogus, toetskenmerken, hulpmiddelen, versies/varianten) eenduidig beschikbaar is voor de keten. Dit is de basis voor planning (K2) en afname (K3/K4). |
| Input | Overzicht toetsinstrumenten per opleiding/cohort; leverancierslijst; afspraken over naamgeving/versiebeheer; mapping hulpmiddelen en schalen. |
| Output | Een gekoppelde en beheerde toetscatalogus met toetsinstrumenten die in het planningssysteem gekozen kunnen worden; uniforme set kenmerken (incl. hulpmiddelen) per toetsinstrument. |
| Betrokken systemen/rollen | SIS/TPL (bijv. Eduarte TEL) • TAS (bijv. Remindo) • Functioneel beheer • Examenbureau • Leverancier. |
| Belangrijkste keuzes | Welke toetsen via OKE-route vs alternatieve route; standaardinstellingen per toetsinstrument; versiebeheer en mutatieproces; hulpmiddelenstandaardisatie; schaal‑mapping. |

### Vragen (invullen met het team)

| Nr. | Vraag | Antwoord / keuzes | Actiehouder | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Welke examen-/toetssoorten vallen onder de OKE‑route (kennisexamens, keuzedelen, etc.)? |  |  |  |
| 2 | Welke leverancier(s) leveren OKE‑toetsen, en hoe is het eigenaarschap van de catalogus geregeld? |  |  |  |
| 3 | Welke standaardinstellingen horen bij een toetsinstrument (duur, toegestane hulpmiddelen, proctoring/lockdown)? |  |  |  |
| 4 | Hoe wordt versie/variantbeheer ingericht (wanneer ‘nieuw’, wanneer ‘bijwerken’, wie stelt vast)? |  |  |  |
| 5 | Welke set hulpmiddelen wordt organisatiebreed gehanteerd, en hoe worden uitzonderingen afgehandeld? |  |  |  |
| 6 | Hoe worden OKE‑schalen gemapt naar de resultaatstructuur/resultatenboom? |  |  |  |

### Op te leveren producten / besluiten

| Deliverable / besluit | Omschrijving | Eigenaar | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catalogus‑scope en routekeuzes (OKE/alternatief) – besluit |  |  | Open |  |
| Uniforme naamgeving + codering toetsinstrumenten |  |  | Open |  |
| Mapping hulpmiddelen en schalen (OKE ↔ SIS) |  |  | Open |  |
| Werkafspraak versiebeheer (incl. periodieke review) |  |  | Open |  |

## 5.K1 Student- en inschrijvingsgegevens (resultaatstructuur)

Borgen dat de juiste studentgegevens en opleidings-/cohortkoppelingen in de keten beschikbaar zijn, zodat deelname en resultaten eenduidig verwerkt worden in de resultaatboom en (waar nodig) gepubliceerd kunnen worden.

| Item | Inhoud |
| --- | --- |
| Doel | Borgen dat de juiste studentgegevens en opleidings-/cohortkoppelingen in de keten beschikbaar zijn, zodat deelname en resultaten eenduidig verwerkt worden in de resultaatboom en (waar nodig) gepubliceerd kunnen worden. |
| Input | Brondata uit SIS: studentidentificatie, opleiding/crebo, cohort/leerjaar, onderdelen; autorisatie- en roldata; resultaatstructuur en schalen. |
| Output | Eenduidige identifiers (personId/UUID, examencode) en correcte resultaatstructuur, zodat ontvangen resultaten automatisch op de juiste plek landen. |
| Betrokken systemen/rollen | SIS (bijv. Eduarte/Osiris/PeopleSoft) • Resultatenboom • Functioneel beheer SIS • Privacy/IB • Leverancier. |
| Belangrijkste keuzes | Welke identifier(s) zijn leidend; hoe om te gaan met dubbele accounts; welke gegevens ‘minimaal’ nodig zijn; startpunt bewaartermijnen; datakwaliteitschecks. |

### Vragen (invullen met het team)

| Nr. | Vraag | Antwoord / keuzes | Actiehouder | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Welke identifiers zijn leidend in Instelling X (studentnummer, personId/UUID, e‑mail/SAML)? |  |  |  |
| 2 | Welke minimale dataset is nodig om studenten in TAS te kunnen aanmaken en te matchen? |  |  |  |
| 3 | Hoe wordt dubbel account‑vorming voorkomen/opgeschoond (bron voor accounts)? |  |  |  |
| 4 | Hoe is de resultaatboom ingericht en welke schaal‑mapping is vereist voor automatische verwerking? |  |  |  |
| 5 | Welke privacy/IB‑eisen gelden voor uitwisseling en logging (bewaartermijnen, inzage logs)? |  |  |  |

### Op te leveren producten / besluiten

| Deliverable / besluit | Omschrijving | Eigenaar | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datadefinitie ‘minimale studentset’ + datakwaliteitsregels |  |  | Open |  |
| Afspraak account‑bron en opschoning dubbele accounts |  |  | Open |  |
| Resultaatboom‑inrichting en schaal‑mapping gevalideerd |  |  | Open |  |

## 5.K2 Zittingsplan (toetsmoment + deelnemers + rollen)

Het planningssysteem maakt toetsmomenten aan op basis van toetsinstrumenten en zet bij status ‘gepland’ het zittingsplan door naar het afnamesysteem. Dit omvat momentinstellingen, deelnemers, toegekende hulpmiddelen en gekoppelde medewerkers/rollen.

| Item | Inhoud |
| --- | --- |
| Doel | Het planningssysteem maakt toetsmomenten aan op basis van toetsinstrumenten en zet bij status ‘gepland’ het zittingsplan door naar het afnamesysteem. Dit omvat momentinstellingen, deelnemers, toegekende hulpmiddelen en gekoppelde medewerkers/rollen. |
| Input | Toetsinstrument (K0), student/inschrijving (K1), examenmoment (datum/tijd/locatie), rolkoppelingen (surveillant/beoordelaar/planner/coördinator). |
| Output | Aangemaakt/bijgewerkt examenmoment in TAS incl. deelnemers en rechten. Overdracht van hulpmiddelen en roltoewijzing per moment. |
| Betrokken systemen/rollen | TPL (bijv. Eduarte TEL) ↔ TAS • Examenbureau/planning • Onderwijsteam • ICT (accounts/SAML). |
| Belangrijkste keuzes | Waar planlogica ligt (alle instellingen in TPL vs deels in TAS); splitten van momenten bij varianten/pogingen; rolmodel en autorisatie per moment; notificaties. |

### Vragen (invullen met het team)

| Nr. | Vraag | Antwoord / keuzes | Actiehouder | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Welke velden/instellingen moeten in TPL leidend zijn (duur, locatie, hulpmiddelen, proctoring, etc.)? |  |  |  |
| 2 | Wanneer wordt een toetsmoment ‘gepland’ gezet en wie is daarvoor bevoegd? |  |  |  |
| 3 | Hoe wordt het moment gesplitst bij varianten/pogingen (workaround vs gestandaardiseerd proces)? |  |  |  |
| 4 | Welke OKE‑rollen worden gebruikt en hoe mappen die op de rollen in TAS? |  |  |  |
| 5 | Hoe wordt gegarandeerd dat alleen deelnemers uit het zittingsplan resultaatuitwisseling krijgen? |  |  |  |
| 6 | Hoe wordt een digitaal proces‑verbaal/zittingsverslag gekoppeld aan het moment? |  |  |  |

### Op te leveren producten / besluiten

| Deliverable / besluit | Omschrijving | Eigenaar | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afspraken statusbeheer toetsmoment (‘concept’ → ‘gepland’ → ‘afname’ → ‘afgerond’) |  |  | Open |  |
| Rollen‑ en autorisatiematrix per toetsmoment |  |  | Open |  |
| Procedure ‘splitsen toetsmoment’ (varianten/pogingen) |  |  | Open |  |

## 5.K3 Afname + resultaat- en documentuitwisseling

Tijdens/na de afname worden (voorlopige) resultaten, deelname‑statussen en eventuele documenten/bewijslast teruggestuurd naar het plannings-/SIS‑domein. Dit is de basis voor beoordelen, vaststellen en publicatie.

| Item | Inhoud |
| --- | --- |
| Doel | Tijdens/na de afname worden (voorlopige) resultaten, deelname‑statussen en eventuele documenten/bewijslast teruggestuurd naar het plannings-/SIS‑domein. Dit is de basis voor beoordelen, vaststellen en publicatie. |
| Input | Zittingsplan (K2), afnamegegevens in TAS, beoordelingsmodel/schalen (K0/K1), afspraken over welke documenten worden gegenereerd. |
| Output | Resultaatberichten per student, status (afgenomen/no show), en documenten zoals beoordelingsformulier/rapportage in de afgesproken dossierlocatie. |
| Betrokken systemen/rollen | TAS ↔ TPL/SIS • Examenbureau • Onderwijsteam/beoordelaars • Examencommissie. |
| Belangrijkste keuzes | Welke resultaten ‘voorlopig’ vs ‘definitief’; welke documenten zijn onderdeel van dossier; foutafhandeling bij mismatch; monitoring/logging. |

### Vragen (invullen met het team)

| Nr. | Vraag | Antwoord / keuzes | Actiehouder | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Welke status- en resultaatberichten moeten terugkomen (afgenomen, no show, te laat, afgebroken, etc.)? |  |  |  |
| 2 | Welke resultaten zijn ‘voorlopig’ en wat triggert ‘definitief’ (cesuur, vaststelling)? |  |  |  |
| 3 | Welke documenten komen mee (beoordelingsformulier, log/rapport, bijlagen) en waar worden ze opgeslagen? |  |  |  |
| 4 | Hoe worden foutmeldingen/mismatches afgehandeld (resultaat niet verwerkt door schaal mismatch)? |  |  |  |
| 5 | Hoe wordt monitoring ingericht (OKE‑logs, BI‑rapportages, incidentproces)? |  |  |  |

### Op te leveren producten / besluiten

| Deliverable / besluit | Omschrijving | Eigenaar | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definitie resultaatstatussen + verwerking (voorlopig/definitief) |  |  | Open |  |
| Documentenlijst (dossierwaardig vs niet) + opslaglocatie |  |  | Open |  |
| Incident‑ en herstelproces (monitoring/OKE‑logs) |  |  | Open |  |

## 5.K4 Zittingsverslag / proces‑verbaal en koppeling aan vaststellen

Borgen dat zittingsverslag/proces‑verbaal digitaal beschikbaar is (op momentniveau) en gekoppeld kan worden aan vaststellen en dossieropbouw. Dit ondersteunt controle, transparantie en audittrail.

| Item | Inhoud |
| --- | --- |
| Doel | Borgen dat zittingsverslag/proces‑verbaal digitaal beschikbaar is (op momentniveau) en gekoppeld kan worden aan vaststellen en dossieropbouw. Dit ondersteunt controle, transparantie en audittrail. |
| Input | Gegevens uit zittingsplan (K2) + afname (K3) + eventuele handmatige registraties (calamiteiten, legitimering). |
| Output | Digitaal proces‑verbaal/zittingsverslag met volledige audittrail (wie/wanneer/wat) en vindbaarheid in dossier/archief. |
| Betrokken systemen/rollen | TPL/SIS (dossier) • TAS (bron) • Examenbureau • Examencommissie • Privacy/IB. |
| Belangrijkste keuzes | Waar het ‘master’ proces‑verbaal staat; hoe aanvullende registraties plaatsvinden; bewaartermijn; toegang voor externen (surveillanten/assessoren). |

### Vragen (invullen met het team)

| Nr. | Vraag | Antwoord / keuzes | Actiehouder | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waar wordt het proces‑verbaal definitief opgeslagen (TAS, SIS‑dossier, DMS)? |  |  |  |
| 2 | Wie mag registraties tijdens afname doen en hoe wordt dit gelogd? |  |  |  |
| 3 | Hoe worden externe surveillanten/assessoren gefaciliteerd (device, accounts, autorisatie)? |  |  |  |
| 4 | Welke bewaartermijn en archiveringsregels gelden voor proces‑verbalen vs examendossier? |  |  |  |
| 5 | Welke controles zijn nodig om volledigheid te waarborgen voordat vaststelling plaatsvindt? |  |  |  |

### Op te leveren producten / besluiten

| Deliverable / besluit | Omschrijving | Eigenaar | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Keuze ‘master’ opslaglocatie proces‑verbaal + toegang |  |  | Open |  |
| Werkinstructie digitaal proces‑verbaal (rollen, uitzonderingen) |  |  | Open |  |
| Controlelijst volledigheid (moment‑ en studentniveau) |  |  | Open |  |

## 5.K5 Publicatie, inzage/bezwaar en zichtbaarheid in resultatenboom

Zorgen dat vastgestelde resultaten eenduidig gepubliceerd worden en dat studenten (waar gewenst) inzage krijgen in status en bewijsstukken. Dit vereist goede aansluiting op de resultatenboom en het portaal.

| Item | Inhoud |
| --- | --- |
| Doel | Zorgen dat vastgestelde resultaten eenduidig gepubliceerd worden en dat studenten (waar gewenst) inzage krijgen in status en bewijsstukken. Dit vereist goede aansluiting op de resultatenboom en het portaal. |
| Input | Definitief vastgestelde resultaten (K3/K4), resultaatstructuur (K1), afspraken over publicatiemomenten en communicatie. |
| Output | Resultaten zichtbaar in SIS/resultatenboom en (optioneel) in studentportaal; inzage/bezwaarproces ondersteund met juiste documenten en logging. |
| Betrokken systemen/rollen | SIS/portaal • Examencommissie • Examenbureau • Onderwijs • Studentcommunicatie. |
| Belangrijkste keuzes | Welke statusinformatie zichtbaar wordt; hoe inzage wordt aangevraagd en gefaciliteerd; koppeling met diplomering; termijnen en notificaties. |

### Vragen (invullen met het team)

| Nr. | Vraag | Antwoord / keuzes | Actiehouder | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Welke statusinformatie is voor studenten zichtbaar (alleen definitief of ook voortgang)? |  |  |  |
| 2 | Hoe wordt inzage/bezwaar aangevraagd en verwerkt (digitaal pad, rolverdeling)? |  |  |  |
| 3 | Welke documenten zijn beschikbaar voor inzage en hoe worden privacy‑beperkingen toegepast? |  |  |  |
| 4 | Hoe wordt voldaan aan termijnen voor resultaatverwerking en publicatie (monitoring/rapportage)? |  |  |  |
| 5 | Hoe sluiten publicatie en diplomering op elkaar aan (start bewaartermijn op diplomeringsdatum)? |  |  |  |

### Op te leveren producten / besluiten

| Deliverable / besluit | Omschrijving | Eigenaar | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beleid ‘zichtbaarheid en transparantie’ (wat ziet student wanneer) |  |  | Open |  |
| Procesbeschrijving inzage/bezwaar (incl. rollen en termijnen) |  |  | Open |  |
| Rapportage/monitoring op tijdigheid resultaatverwerking |  |  | Open |  |

## Backlog (invullen na afloop)

| Prioriteit | Koppelvlak | Actie | Eigenaar | Afhankelijkheden | Planning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 7. Besluitpunten en risico’s (invullen)

| Type | Onderwerp | Omschrijving | Eigenaar | Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Besluit |  |  |  |  |
| Besluit |  |  |  |  |
| Risico |  |  |  |  |
| Risico |  |  |  |  |
| Afhankelijkheid |  |  |  |  |
| Afhankelijkheid |  |  |  |  |